АДМИНИСТРАЦИЯ

КОСТОЧКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Нижнегорского района Республики Крым

_______________________________________________________________

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е №  85

05.06.2026 г.		 с. Косточковка

# Об утверждении Порядка принятия решения о консервации объектов незавершенного строительства, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования Косточковское сельское поселение Нижнегорского района Республики Крым

# В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 20.03.2025 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти»,  с частями 4, 9 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 30.05.2025 № 802 «Об утверждении Правил проведения консервации объекта капитального строительства», , руководствуясь Уставом муниципального образования Косточковское сельское поселение Нижнегорского района Республики Крым, администрация Косточковского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

# 1. Утвердить  Порядок принятия решения о консервации объектов незавершенного строительства, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования Косточковское сельское поселение Нижнегорского района Республики Крым (Приложение № 1).

2. Обнародовать настоящее постановление в сетевом издании "Официальный сайт Косточковского сельского поселения Нижнегорского района Республики Крым" ЭЛ № ФС 77-87411 от 20.05.2024 (https://kostochkovka.ru/ ) и на информационном стенде администрации Косточковского сельского поселения по адресу: с. Косточковка, ул. Центральная, 1А

3.Настоящее постановление вступает в силу с момента обнародования.

4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Председатель Косточковского сельского

совета-Глава администрации

Косточковского сельского поселения                                 Л.В.Артеменко

# Приложение № 1

к постановлению

администрации

от 05.06.2026г. № 85

Порядок принятия решения о консервации объектов незавершенного строительства, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования Косточковское сельское поселение Нижнегорского района Республики Крым

1.Настоящий Порядок разработан в соответствии с ч. 4, 9 ст. 52 ГрК РФ, п. 16 Правил проведения консервации объекта капитального строительств, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30.05.2025 № 802, и регулирует особенности принятия решения о консервации объекта капитального строительства, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования Косточковское сельское поселение Нижнегорского района республики Крым, строительство, реконструкция которого осуществлялись полностью или частично за счет средств местного бюджета (далее - объект).

2. Решение о консервации объекта принимается в случае прекращения работ по строительству, реконструкции объекта или их приостановления  более чем на 6 месяцев.

3. Решение о консервации объекта принимается в форме постановления Администрации Косточковского сельского поселения Нижнегорского района Республики Крым.

4. Одновременно с постановлением вносятся предложения о внесении изменений в соответствующую муниципальную программу и решение о бюджете муниципального образования Косточковское сельское поселение Нижнегорского района Республики Крым на текущий год и плановый период, которыми предусмотрено предоставление за счет средств местного бюджета бюджетных инвестиций в строительство (реконструкцию) объекта.

7. Финансовое обеспечение расходов, связанных с консервацией объекта, или расходов, связанных с приведением такого объекта, ранее законсервированного, в состояние, при котором возможно продолжение его строительства, реконструкции, осуществляется в пределах бюджетных ассигнований,  на цели, связанные с осуществлением капитальных вложений, в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

8. Решение о возобновлении строительства, реконструкции ранее законсервированного объекта принимается постановлением администрации Косточковского сельского поселения Нижнегорского района Республики Крым, подготовленным согласно пунктам 4 - 6 настоящего Порядка, которым определяется в том числе источник финансового обеспечения расходов, связанных с завершением строительства, реконструкции объекта.